Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Luciano Raúl Illanes Arias (representando al Grupo 2: Cristian Gonzales, Ricardo Nilo). |
| --- | --- |
| Rut | 18.862.963-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática. |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Compustock ERP |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Gestión de Bases de Datos, Gestión de Proyectos TI.. |
| Competencias | Desarrollo Full-Stack (Angular, FastAPI), Bases de Datos y Arquitectura (PostgreSQL, Multi-tenant), Gestión de Proyectos (Scrum, Git). |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La gestión de inventario y distribución de insumos en instituciones con múltiples sedes se realiza de forma descentralizada y manual, generando ineficiencias, pérdida de trazabilidad y retrasos. El proyecto se ubica en el sector de administración institucional, impactando a jefaturas de departamento y personal de bodega. El aporte de valor consiste en centralizar la administración mediante una arquitectura multi-tenant, permitiendo un control de stock en tiempo real y asignación basada en roles. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar un Producto incremental de un sistema ERP basado en web. Se abordará mediante un sistema de tickets interactivo para solicitudes departamentales, un catálogo CRUD para gestión de bodega y un dashboard para monitoreo gerencial, operando bajo un modelo SaaS. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Exige la aplicación de frameworks modernos (Angular) y backend de alto rendimiento (Python/FastAPI) para el desarrollo Full-Stack. Requiere diseño relacional normalizado (PostgreSQL) para la persistencia de datos y obliga a la aplicación de metodologías ágiles (Scrum) para asegurar entregas funcionales. |
| Relación con los intereses profesionales | Permite aplicar principios de diseño lógico y arquitecturas minimalistas orientadas a la eficiencia. Contribuye al desarrollo técnico al integrar servicios en la nube, control de versiones y seguridad backend, alineándose con un perfil enfocado en infraestructura y lógica de sistemas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es viable en el plazo de 18 semanas. Facilita el desarrollo el uso de un stack moderno de rápido despliegue (FastAPI auto-documentado) y la integración de herramientas de capa gratuita (Clerk para autenticación, GitHub). El riesgo principal (coordinación y tiempo) se mitigará aplicando Scrum con iteraciones cortas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) de un sistema ERP SaaS multi-tenant para la gestión centralizada y control de flujo de insumos de ofimática. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar una base de datos relacional normalizada (PostgreSQL). - Desarrollar el módulo de administración, gestión de instancias y roles de usuario. - Construir el módulo de inventario mediante una API CRUD para control de stock. - Implementar un sistema interactivo de tickets de solicitud y dashboard de monitoreo. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se empleará el marco de trabajo ágil Scrum, estructurando el ciclo de vida en Sprints iterativos e incrementales de 2 a 3 semanas. La arquitectura inicial será monolítica para agilizar el despliegue. - Roles y Tareas (Luciano Illanes, Cristian Gonzales, Ricardo Nilo): El equipo funcionará de manera transversal (Dev Team), rotando la facilitación del proceso (Scrum Master). Las tareas se gestionarán mediante un tablero Kanban, priorizando historias de usuario que aporten incrementos funcionales al final de cada Sprint.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance 1 | Modelo BD y Arquitectura | Diagrama Entidad-Relación normalizado y diagrama de arquitectura de software. | Documenta el diseño estructural y viabilidad antes del código. |
| Avance 2 | Admin y Roles | Despliegue de funcionalidad operativa de superusuario e interfaces diferenciadas por rol. | Evidencia el primer incremento funcional (Sprint release) y la base del sistema multi-tenant. |
| Avance 2 | Inventario y Tickets | API CRUD funcional y dashboard integrado alojado en repositorio. | Demuestra la integración continua y el flujo principal del ERP. |
| Final | App/Web ERP Completa | Sistema integral desplegado, QA aplicado e IA integrada. | Producto final operativo que resuelve la problemática. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Competencias 2 y 3 / Épica 1 (Sprint 1-2) | Planificación y Diseño | Definición de requerimientos, diseño ER normalizado (PostgreSQL) y arquitectura. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Software de modelado. Duración: 5 semanas (S1-S5).. | Equipo Dev. | Requiere definir límites técnicos estrictos para evitar alcance inmanejable. |
| Competencia 3 / Épica 2 (Sprint 3-4-5) | Entorno y CI/CD: Configuración de repositorios (GitHub) , QA y Autenticación | Entornos locales y reglas de integración continua, Desarrollo de instancias, Clerk, superusuario y vistas por rol (Angular/FastAPI) | IDE, Git Y Stack técnico | 6 semanas (S6-S11) | Equipo Dev. | Crítico para evitar conflictos de código en fases de desarrollo simultáneo y se Entregara el primer incremento de software funcional. |
| Competencia 1 / Épica 4 (Sprint 6-7) | Core ERP, QA | Desarrollo API CRUD inventario y sistema de tickets con estados | Stack técnico | 3 semanas (S12-S14) | Equipo Dev. | Riesgo de cuellos de botella en el enlace front-back; requiere pruebas unitarias concurrentes. |
| Competencias 3 y 4 / Épica 5 (Sprint 8-9) | Refinamiento Dashboard, QA y Despliegue | Pruebas de integración, conexión de IA externa y hosting productivo | Servicios Cloud, API LLM. | 4 semanas (S15-S18). | Equipo Dev. | Dependencia de la estabilidad de las capas gratuitas de los servidores. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Fase 1 (S1-S5): Diseño y Arquitectura. Actividad lineal de preparación técnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 (S6-S14): Ciclos Iterativos (Sprints). |  |  |  |  |  | Sprint de Infraestructura | Sprint de Infraestructura | Incremento funcional 1. | Incremento funcional 1. | Incremento funcional 1. | Incremento funcional 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 (S15-S18): Estabilización y Entrega. Integración final, auditoría de bugs y paso a producción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.