|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado de acuerdo con la planificación general de la carta Gantt, aunque algunas actividades han requerido más tiempo del esperado por la coordinación de horarios y la necesidad de revisar los requerimientos y el diseño de la solución. Nos ha facilitado el trabajo contar con una propuesta definida, la distribución de tareas y el uso de herramientas colaborativas. Para el proyecto “Desarrollo de Sistema ERP para Gestión y Envío de Insumos de Ofimática”, hemos trabajado en la definición del MVP web, que considera inventario, solicitudes o tickets, usuarios y roles, y un panel de seguimiento. Debemos mantener el control de los plazos y dejar evidencias de cada avance.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades priorizando las tareas esenciales del MVP y revisando periódicamente el avance. Planeamos reforzar las reuniones de seguimiento, actualizar la carta Gantt cuando sea necesario y dividir las actividades grandes en tareas pequeñas con responsables y fechas claras. También registraremos los acuerdos y problemas pendientes. Si aparece un bloqueo técnico, primero lo analizaremos en equipo y luego solicitaremos orientación al docente para evitar atrasos mayores.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, porque he aportado ideas para organizar la solución, analizar los requerimientos y relacionar la gestión de inventario con las necesidades del usuario. Destaco mi disposición para aprender, resolver problemas y colaborar con el equipo. Para mejorar, debo estimar mejor el tiempo que requieren las tareas, documentar con mayor detalle las decisiones técnicas y validar cada avance antes de integrarlo al proyecto. También debo revisar la redacción del informe y asegurar que las evidencias estén ordenadas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Necesitamos confirmar si el alcance definido para el MVP es adecuado para esta fase y qué nivel de detalle se espera en las evidencias técnicas del informe. La pregunta que plantearía al docente es: ¿qué aspectos debemos priorizar para demostrar que el diseño y los módulos principales responden a los requerimientos del proyecto, y qué pruebas mínimas deberíamos presentar en esta etapa?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos conveniente revisar la distribución de tareas para equilibrar la carga y evitar que una sola persona concentre actividades críticas. Se mantendrán responsables para el diseño de datos y PostgreSQL, el desarrollo de la interfaz Angular, el backend con FastAPI/Python y la documentación y pruebas, coordinando la integración entre todos. Si alguna tarea se atrasa, la redistribuiremos según la disponibilidad y experiencia de cada integrante, dejando los acuerdos registrados

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo grupal porque contamos con distintas ideas y podemos apoyarnos para resolver dudas técnicas. La coordinación entre Ricardo Nilo, Cristian González y Luciano Illanes permite avanzar en el diseño y desarrollo del sistema. Como aspectos positivos destacamos la colaboración, el intercambio de conocimientos y el compromiso con el objetivo común. Para mejorar, debemos mantener comunicación frecuente, cumplir los acuerdos, informar los atrasos con anticipación y revisar en conjunto la integración de los módulos para asegurar que funcionen de manera coherente.